# Informe de cierre sprint XX

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Titulo |  |  |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 02/09/2026 |  | Duoc UC. | Service Go |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |

# Introducción

Service Go es una plataforma móvil tipo marketplace on-demand que busca conectar a clientes con técnicos cercanos y confiables, centralizando el proceso de solicitud, asignación, seguimiento, pago y evaluación. El proyecto se enmarca dentro de la asignatura Portafolio de Título (Capstone), con el objetivo de implementar un MVP funcional utilizando tecnologías como Ionic, Angular y Firebase.

# Resumen Sprint

El Sprint 1 abarcó desde el 14/08/2026 hasta el 04/09/2026. El enfoque exclusivo de esta iteración fue la definición del alcance del MVP, el levantamiento formal de requerimientos, la planificación de la ejecución y el diseño técnico inicial (UX/UI y Casos de Uso) exigidos para la primera evaluación académica. Todas las tareas planificadas fueron abordadas y completadas en los plazos establecidos, sin existir postergaciones para el siguiente ciclo.

# Tareas realizadas

- Definición del Proyecto: Redacción y firma (28/08/2026) del Acta de Constitución, definiendo objetivos, entregables, premisas, restricciones y presupuesto estimado del MVP.

- Planificación (Roadmap): Elaboración del cronograma maestro dividido en 9 etapas de desarrollo a lo largo de 18 semanas de ejecución.

- Ingeniería de Requisitos: Elaboración del Informe ERS, detallando los requerimientos de alto nivel y reglas de negocio del sistema (Roles, servicios, flujos).

- Diseño UX/UI: Creación de los mockups (interfaces visuales) para los roles de Cliente y Técnico.

- Diseño Arquitectónico: Elaboración del modelo y diagrama de Casos de Uso extendido con interacciones de actores principales (Cliente, Técnico, Administrador).

- Gestión del Proyecto: Estructuración de la presentación final y preparación del repositorio en GitHub para la entrega.

# Próximo Sprint

Descripción macro de lo que se comprometen a realizar en el próximo sprint

# Anexos

Acta de constitución proyecto

Documento ERS.

Documento Caso uso extendido.

Roadmap.

Mockups del sistema completo.

Enlace al Repositorio GitHub.