          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Título |  | Muriel Miranda |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
|  |  | Duoc UC. | S |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - email |
| - Muriel Miranda - Mauricio Pardo |  | - 9 40391099 - 9 23942290 | mu.miranda@duocuc.cl mau.pardog@duocuc.cl |

- Temas Tratados

Definición de la propuesta del proyecto ServiGo, alcance inicial, usuarios del sistema, funcionalidades principales, metodología de trabajo, incorporación de Inteligencia de Negocios, minería de datos, inteligencia artificial y planificación mediante Roadmap

Detalle Reunión

Se definieron el alcance inicial de la aplicación ServiGo, sus usuarios principales, funcionalidades y componentes de BI, minería de datos e IA

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Definición del proyecto | Se establece ServiGo como una plataforma web de intermediación entre clientes y profesionales de servicios técnicos o domiciliarios |
| - Alcance funcional | El sistema contemple la gestión de usuarios, profesionales, solicitudes, geolocalización, matching, estados del servicio, historial, calificaciones, notificaciones y panel administrativo |
| - Analítica e innovación | Se incorporará Inteligencia de Negocios con KPI, análisis de oferta y demanda, minería de datos y un chatbot IA como funcionalidad complementaria |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Elaborar Roadmap general del proyecto ServiGo |  | - Muriel Miranda |
| - Elaborar planilla inicial de requerimientos funcionales y no funcionales |  | - Muriel Miranda |
| - Definir problemática, objetivos, alcance y propuesta de valor del proyecto |  | - Equipo ServiGo |

Observaciones

La propuesta de la aplicación fue presentada al docente y recibió una evaluación favorable, quedando sujeta a ajustes durante el desarrollo del proyecto.