MINUTA 3

| Reunión | Versión | Título | Asignatura | Fecha propuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APT - 03 | 1.0 | Revisión de requisitos y Product Backlog | Portafolio de Título | 21-09-2026 |
| Modalidad | Equipo | Ubicación | Proyecto | Estado |
| Reunión semanal | Equipo ServiGo | Duoc UC / reunión semanal | ServiGo | Borrador para validar |

| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Julio Soto | Equipo ServiGo | +56 985827304 | jul.soto@duocuc.cl |
| Mauricio Pardo | Equipo ServiGo | +56 923942290 | mau.pardog@duocuc.cl |
| Muriel Miranda | Equipo ServiGo | +56 940391099 | mu.miranda@duocuc.cl |
| Fabián Saldaño P. | Duoc UC | - | f.saldano@profesor.duoc.cl |

Temas Tratados

Revisión de requisitos funcionales, épicas, historias de usuario, criterios de aceptación y priorización del Product Backlog.

Detalle Reunión

Se revisaron los requisitos asociados al MVP de ServiGo y su organización dentro del Product Backlog. Se verificó que las historias de usuario cuenten con criterios de aceptación y se priorizaron las funcionalidades necesarias para el flujo principal de solicitud y atención de servicios.

| Tema | Acuerdo |
| --- | --- |
| Requisitos | Mantener las historias de usuario alineadas con el alcance MVP. |
| Backlog | Priorizar funcionalidades críticas para el flujo principal. |
| Evidencias | Registrar avances mediante capturas y documentación. |

| Compromiso | Fecha | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Revisar y depurar historias de usuario. | 23-09-2026 | Julio Soto |
| Validar redacción y trazabilidad de requisitos. | 23-09-2026 | Muriel Miranda |
| Preparar evidencias del prototipo. | 23-09-2026 | Mauricio Pardo |

Observaciones

La revisión se realiza sobre el alcance MVP definido en la minuta anterior.