|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general hemos logrado cumplir con los tiempos, aunque al principio tuvimos que reajustar varias cosas. Lo que más nos ha ayudado es que tenemos súper clara la división del trabajo (Julio ve el Backend, Muriel QA y Frontend, y yo BI y Frontend). La mayor dificultad fue armar bien la metodología; en la primera entrega nuestro Roadmap era muy básico y el profe nos lo hizo notar, así que tuvimos que rehacer la planificación para adaptarla 100% a Scrum con Historias de Usuario detalladas, olvidándonos de la idea de un "MVP" a medias para enfocarnos en un desarrollo completo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Ante la retroalimentación docente, el equipo procedió a reelaborar exhaustivamente la Carta Gantt y el informe ERS (Especificación de Requisitos de Software). En el ámbito técnico, para mitigar el impacto de la curva de aprendizaje asociada a bases de datos NoSQL y análisis de datos, he destinado horas adicionales a la investigación e integración entre las extracciones desde Firestore y el procesamiento con Python y Pandas. Esto garantiza que el módulo de Inteligencia de Negocios se integre de manera fluida con el frontend desarrollado en Ionic, sin generar retrasos en el flujo de trabajo del equipo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi desempeño como satisfactorio, aunque reconozco que ha sido un proceso exigente con claros espacios de mejora. Por un lado, destaco haber logrado levantar las interfaces gráficas base (Frontend) según los requerimientos y haber estructurado la conexión inicial de datos para el módulo analítico en Python. Sin embargo, siendo realista, mi principal aspecto a mejorar es la estimación y gestión de mis propios tiempos de desarrollo. En ocasiones, la complejidad técnica de ciertas tareas me ha llevado a demorarme más de lo planificado, lo que dificulta la sincronización exacta de mis entregas de código con los avances del backend. Para los próximos Sprints, necesito ser más riguroso y realista con mi planificación personal para evitar retrasos en la integración del sistema

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? - Al docente: ¿El nivel de granularidad aplicado en las actuales Historias de Usuario y el nuevo Roadmap visual satisfacen las expectativas de profundidad requeridas para la defensa final del sistema integrado? - Al equipo de trabajo: ¿De qué manera estructuraremos los tiempos de ejecución para la fase de pruebas automatizadas con Pytest, asegurando que no se generen retrasos críticos en la etapa final de entrega?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Considero que la actual matriz de responsabilidades es óptima y se ajusta adecuadamente a nuestros perfiles técnicos. No obstante, de cara a la fase de integración, será indispensable programar sesiones de trabajo conjunto con el responsable de backend. Esto es vital para asegurar que el algoritmo de geolocalización procesado en el servidor interactúe sin discrepancias con los componentes de mapas y notificaciones en tiempo real del frontend.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El desempeño del equipo ha sido altamente cohesionado y eficiente. Como aspecto positivo, destaco nuestra sinergia técnica y la capacidad de respuesta para aplicar acciones correctivas en la documentación de manera expedita tras la primera evaluación. Como oportunidad de mejora, es imperativo aumentar la rigurosidad en la gestión administrativa del proyecto, específicamente en el registro formal de las minutas de reunión y en la documentación de las sesiones de seguimiento o Daily Scrum, asegurando así la trazabilidad de nuestras decisiones y avances.