MINUTA 4

| Reunión | Versión | Título | Asignatura | Fecha propuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APT - 04 | 1.0 | Revisión de arquitectura DAS y componentes del sistema | Portafolio de Título | 23-09-2026 |
| Modalidad | Equipo | Ubicación | Proyecto | Estado |
| Reunión semanal | Equipo ServiGo | Duoc UC / reunión semanal | ServiGo | Borrador para validar |

| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Julio Soto | Equipo ServiGo | +56 985827304 | jul.soto@duocuc.cl |
| Mauricio Pardo | Equipo ServiGo | +56 923942290 | mau.pardog@duocuc.cl |
| Muriel Miranda | Equipo ServiGo | +56 940391099 | mu.miranda@duocuc.cl |
| Fabián Saldaño P. | Duoc UC | - | f.saldano@profesor.duoc.cl |

Temas Tratados

Arquitectura DAS, componentes, responsabilidades, comunicación entre capas y consistencia con el MVP.

Detalle Reunión

Se revisó la arquitectura DAS de ServiGo y la correspondencia entre los componentes definidos y las funcionalidades del MVP. Se identificaron elementos que requieren mayor detalle documental para facilitar la presentación de la solución y su trazabilidad con los requisitos.

| Tema | Acuerdo |
| --- | --- |
| DAS | Completar la descripción de componentes y responsabilidades. |
| Trazabilidad | Relacionar componentes con funcionalidades del MVP. |
| Documentación | Mantener una versión única y actualizada de los diagramas. |

| Compromiso | Fecha | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Actualizar DAS. | 25-09-2026 | Julio Soto |
| Revisar formato y consistencia de diagramas. | 25-09-2026 | Muriel Miranda |
| Entregar capturas/prototipo relacionado. | 25-09-2026 | Mauricio Pardo |

Observaciones

Contenido propuesto a partir de los focos de arquitectura indicados en la primera minuta.