Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Al cierre del avance de Fase 2, ServiGo cuenta con definición de producto, alcance MVP, planificación ágil, Product Backlog, roles del equipo, arquitectura funcional, proceso de negocio TO-BE, diccionario de datos Firestore, mockups, casos de uso de apoyo, plan de BI/minería y estructura de evidencias en GitHub. Se ha cumplido el objetivo de transformar el proyecto desde documentación inicial hacia una estructura de desarrollo ágil y técnicamente viable. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantiene el objetivo general y se ajusta su implementación al enfoque ágil: desarrollar un MVP móvil con autenticación, perfiles, solicitud de servicios, matching, seguimiento, chat, pago sandbox, evaluación, administración básica, BI y minería de datos. No se modifica el objetivo, pero se prioriza el alcance para asegurar entrega en noviembre. |
| Metodología | La metodología se ajusta formalmente a Scrum. Los requerimientos se gestionan mediante épicas, historias de usuario, criterios de aceptación, Product Backlog, Sprint Backlog, Definition of Ready, Definition of Done, ceremonias, evidencias de Sprint y revisiones semanales. |
| Evidencias de avance | Evidencias de avance: documentación Fase 1, plan maestro, backlog ágil, DAS, proceso TO-BE, diccionario de datos, mockups, minutas, presentación Fase 2, matriz de riesgos, planificación de cuentas e infraestructura, y diseño de BI/minería. La calidad se resguarda aplicando control de versiones, revisiones internas, criterios de aceptación, QA documental y trazabilidad entre objetivo, historia, evidencia y entregable. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos / desarrollo | Sprint 0 y gobierno ágil | GitHub, Product Backlog, planificación, DoR/DoD, responsables y evidencias. | GitHub, Excel plan maestro, documentos APT | 1 semana | Julio Soto | Facilita control; riesgo de sobrecarga del líder. | Completado |
| Modelamiento de datos | Diccionario Firestore | Definir colecciones, atributos, tipos y relaciones lógicas. | Firebase, DAS, diccionario | 1 semana | Julio Soto | Debe ser estable antes de programar. | En curso |
| Desarrollo de software | Base móvil Ionic/Angular | Preparar proyecto móvil, navegación, módulos y componentes iniciales. | Ionic, Angular, VS Code | 2 semanas | Julio Soto / Mauricio Pardo | Mauricio requiere acompañamiento técnico. | No iniciado |
| Diseño / UX | Mockups y prototipo | Ordenar pantallas Cliente, Técnico y Administrador. | Figma, mockups Word | 1 semana | Muriel Miranda | Facilita validación temprana. | En curso |
| BI y minería | KPI y modelo probabilístico | Definir ETL, dashboard y probabilidad de demanda por zona. | Power BI, Python, dataset demo | 2 semanas | Julio Soto / Mauricio Pardo | Requiere datos de prueba consistentes. | No iniciado |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: La principal facilidad ha sido contar con una idea clara y con roles diferenciados. También ha facilitado el trabajo la existencia de documentación previa, la disponibilidad de herramientas cloud y el enfoque Scrum. Las dificultades han sido el ajuste entre documentos tradicionales y metodología ágil, la cantidad de entregables, el control del alcance y la necesidad de preparar arquitectura antes de programar. Para resolverlo se consolidó un plan maestro, se asignaron responsables y se definieron evidencias por Sprint.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se ajustó el tratamiento de requerimientos funcionales/no funcionales para administrarlos mediante épicas, historias de usuario y criterios de aceptación. No se eliminan evidencias de análisis, pero dejan de ser la fuente principal de gestión. Se mantiene DAS, proceso TO-BE, diccionario de datos, presentación y evidencias Scrum por exigencia de Fase 2.

Actividades no iniciadas o retrasadas: Aún no se inicia formalmente el desarrollo del proyecto Ionic/Angular ni la integración de pagos sandbox, porque se priorizó cerrar arquitectura, modelo de datos, cuentas y planificación. La estrategia será iniciar programación una vez validado el modelo Firestore y dividir desarrollo en Sprints con tareas pequeñas, revisión semanal y apoyo de pair programming para Mauricio.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.