MINUTA 2

| Reunión | Versión | Título | Asignatura | Fecha propuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APT - 02 | 1.0 | Revisión de avance Fase 2 y arquitectura ServiGo | Portafolio de Título | 18-09-2026 |
| Modalidad | Equipo | Ubicación | Proyecto | Estado |
| Reunión semanal | Equipo ServiGo | Duoc UC / reunión semanal | ServiGo | Borrador para validar |

| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Julio Soto | Equipo ServiGo | +56 985827304 | jul.soto@duocuc.cl |
| Mauricio Pardo | Equipo ServiGo | +56 923942290 | mau.pardog@duocuc.cl |
| Muriel Miranda | Equipo ServiGo | +56 940391099 | mu.miranda@duocuc.cl |
| Fabián Saldaño P. | Duoc UC | - | f.saldano@profesor.duoc.cl |

Temas Tratados

Avance de Fase 2, metodología Scrum, arquitectura DAS, diccionario de datos, proceso TO-BE, planificación de Sprint 0/Sprint 1 y preparación de presentación de avance.

Detalle Reunión

Se revisó el enfoque de desarrollo de ServiGo bajo Scrum, utilizando épicas, historias de usuario, criterios de aceptación y Product Backlog. Se identificaron como focos de trabajo la documentación arquitectónica, el proceso TO-BE, el modelo de datos en Firestore y la evidencia del avance del proyecto. También se acordó considerar BI y minería de datos dentro del alcance del MVP.

| Tema | Acuerdo |
| --- | --- |
| Metodología | Mantener Scrum como metodología oficial del proyecto. |
| Arquitectura | Completar DAS, diccionario de datos y proceso TO-BE para Fase 2. |
| BI y minería | Definir tres KPI de BI y un KPI probabilístico de demanda territorial. |

| Compromiso | Fecha | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Completar documentación de Fase 2 y preparar revisión interna. | 25-09-2026 | Julio Soto |
| Validar formato, redacción y evidencias documentales. | 25-09-2026 | Muriel Miranda |
| Apoyar prototipo, capturas y componentes frontend base. | 25-09-2026 | Mauricio Pardo |

Observaciones

El proyecto mantiene alcance MVP: autenticación, perfiles, solicitud de servicio, matching geográfico, seguimiento, chat, pago sandbox, reputación bidireccional, administración básica, BI y minería de datos.