# Minuta 01

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - APT - 02 | - 1.0 | - Revisión de avance Fase 2 y arquitectura ServiGo |  | - Julio Soto |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Titulo |  |  |
| - Duoc UC / reunión semanal |  | Ubicación | - ServiGo |  |
|  |  | Duoc UC. |  |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Julio Soto | - Equipo ServiGo | - - | - Pendiente |
| - Mauricio Pardo | - Equipo ServiGo | - - | - Pendiente |
| - Muriel Miranda | - Equipo ServiGo | - +56 940391099 | - mu.miranda@duocuc.cl |
| - Fabián Saldaño P. | - Duoc UC | - - | - f.saldano@profesor.duoc.cl |

- Temas Tratados

- Avance de Fase 2, validación de enfoque ágil, arquitectura DAS, diccionario de datos, proceso TO-BE, planificación de Sprint 0/Sprint 1 y preparación de presentación de avance.

Detalle Reunión

- Se revisó que ServiGo se desarrollará bajo metodología Scrum, gestionando requisitos mediante épicas, historias de usuario, criterios de aceptación y Product Backlog. Se acordó fortalecer la documentación arquitectónica, proceso de negocio TO-BE, modelo de datos Firestore, evidencias de avance, BI con tres KPI y minería de datos con un KPI probabilístico.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Metodología | - Mantener Scrum como metodología oficial del proyecto. |
| - Arquitectura | - Completar DAS, diccionario de datos y proceso TO-BE para Fase 2. |
| - BI y minería | - Definir al menos tres KPI de BI y un KPI probabilístico de demanda territorial. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Completar documentación Fase 2 y preparar revisión final interna. | - 18-10-2026 | - Julio Soto |
| - Validar formato, redacción y evidencias documentales. | - 18-10-2026 | - Muriel Miranda |
| - Apoyar prototipo, capturas y componentes frontend base. | - 18-10-2026 | - Mauricio Pardo |

Observaciones

- Se deja constancia de que el proyecto ServiGo mantiene alcance MVP: autenticación, perfiles, solicitud de servicio, matching geográfico, seguimiento, chat, pago sandbox, reputación bidireccional, administración básica, BI y minería de datos.