MINUTA 6

| Reunión | Versión | Título | Asignatura | Fecha propuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APT - 06 | 1.0 | Revisión del proceso de negocio TO-BE | Portafolio de Título | 28-09-2026 |
| Modalidad | Equipo | Ubicación | Proyecto | Estado |
| Reunión semanal | Equipo ServiGo | Duoc UC / reunión semanal | ServiGo | Borrador para validar |

| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Julio Soto | Equipo ServiGo | +56 985827304 | jul.soto@duocuc.cl |
| Mauricio Pardo | Equipo ServiGo | +56 923942290 | mau.pardog@duocuc.cl |
| Muriel Miranda | Equipo ServiGo | +56 940391099 | mu.miranda@duocuc.cl |
| Fabián Saldaño P. | Duoc UC | - | f.saldano@profesor.duoc.cl |

Temas Tratados

Proceso TO-BE, flujo de solicitud de servicio, matching geográfico, seguimiento y cierre de atención.

Detalle Reunión

Se revisó el proceso de negocio TO-BE de ServiGo, poniendo énfasis en el flujo desde la solicitud de un servicio hasta la atención y cierre. Se verificó la correspondencia del proceso con las funcionalidades del MVP y se identificaron puntos que deben quedar representados en la documentación.

| Tema | Acuerdo |
| --- | --- |
| TO-BE | Completar el flujo futuro del proceso de atención. |
| Flujo | Mantener coherencia entre proceso, historias y prototipo. |
| Evidencia | Incorporar el diagrama actualizado en la documentación. |

| Compromiso | Fecha | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Actualizar proceso TO-BE. | 30-09-2026 | Julio Soto |
| Revisar redacción y evidencias. | 30-09-2026 | Muriel Miranda |
| Validar flujo en prototipo. | 30-09-2026 | Mauricio Pardo |

Observaciones

Contenido propuesto a partir del requisito explícito de completar el proceso TO-BE.